| Форма № 1 |
| --- |
| Поточний ремонт влаштування тротуару суміщеного з велодоріжкою в с.Ступки по вул. Івана Франка. |
| 1 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Поточний ремонт |
| Поточний ремонт влаштування тротуару суміщеного з велодоріжкою в с.Ступки по вул. Івана Франка. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 235,94 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,81923 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 49,206 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,1 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “27 вересня” 2020 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Тротуар суміщений з велодоріжкою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН1-7-2 | Планування площ механiзованим способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,75 | 945,52 - | 945,52 208,01 | 709 | - | 709 156 | __-__ 2,6115 | __-__ 1,96 |
|  |  | Влаштування бортового каменя БР 100.30.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РН1-9-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,019 | 4896,58 265,72 | 4627,42 1444,14 | 93 | 5 | 88 27 | 5,2900 22,0891 | 0,1 0,42 |
| 3 | С311-3 | Перевезення грунту до 3 км | т | 3,14 | 21,19 - | 21,19 5,00 | 67 | - | 67 16 | __-__ 0,0740 | __-__ 0,23 |
| 4 | РН1-10-1 | Робота на вiдвалi, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,019 | 287,37 26,38 | 259,27 63,08 | 5 | 1 | 5 1 | 0,5300 0,7920 | 0,01 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Е30-3-3 | Улаштування пiщано-щебеневих подушок під бортовий камінь БР 100.30.18 кількість: 7,6*0,1 | 100м3 | 0,0076 | 167575,07 21833,86 | 3032,67 987,08 | 1274 | 166 | 23 8 | 422,4000 16,5416 | 3,21 0,13 |
| 6 | РН18-29-2 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,2 | 19698,75 6755,21 | 406,99 122,63 | 3940 | 1351 | 81 25 | 126,0300 1,5620 | 25,21 0,31 |
| 7 | К589921- А001 варіант 1 | Каменi бетоннi бортовi БР 100.30.18 | шт | 20 | 202,43 - | __-__ - | 4049 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Встановлення бортових каменів БР100.20.08 (поребрик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | РН1-9-7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0857 | 3774,11 175,81 | 3594,86 1056,84 | 323 | 15 | 308 91 | 3,5000 16,3143 | 0,3 1,4 |
| 9 | С311-3 | Перевезення грунту до 3 км | т | 14,1 | 21,19 - | 21,19 5,00 | 299 | - | 299 71 | __-__ 0,0740 | __-__ 1,04 |
| 10 | РН1-10-1 | Робота на вiдвалi, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0857 | 287,37 26,38 | 259,27 63,08 | 25 | 2 | 22 5 | 0,5300 0,7920 | 0,05 0,07 |
| 11 | РН18-30-2 | Установлення бетонних поребрикiв на щебеневу основу | м | 153 | 96,46 83,98 | __-__ - | 14758 | 12849 | __-__ - | 1,5800 - | 241,74 - |
| 12 | & С1416- 8685-1 | Камені бортові, БР100.20.08 | шт | 153 | 87,16 - | __-__ - | 13335 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | С1421-9459 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М800 кількість: r2(42,84х0,1*1,26) | м3 | 5,4 | 860,22 - | __-__ - | 4645 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | /щебенева основа під бортовий камінь БР 100.20.08/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РН1-9-7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,3 | 3774,11 175,81 | 3594,86 1056,84 | 1132 | 53 | 1078 317 | 3,5000 16,3143 | 1,05 4,89 |
| 15 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км кількість: 30*1,65 | т | 49,5 | 70,62 - | 70,62 10,88 | 3496 | - | 3496 539 | __-__ 0,1610 | __-__ 7,97 |
| 16 | РН1-14-1 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,3 | 4979,62 1140,64 | 3838,98 1411,51 | 1494 | 342 | 1152 423 | 21,0800 23,6555 | 6,32 7,1 |
|  |  | Конструкція тротуару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РН1-8-7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 у вiдвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,45 | 2355,64 70,82 | 2284,82 699,77 | 1060 | 32 | 1028 315 | 1,4100 10,9560 | 0,63 4,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | РН1-8-6 | Перекидання ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 у вiдвал, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,45 | 1787,27 55,76 | 1731,51 530,31 | 804 | 25 | 779 239 | 1,1100 8,3028 | 0,5 3,74 |
| 19 | РН1-14-1 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,45 | 4979,62 1140,64 | 3838,98 1411,51 | 2241 | 513 | 1728 635 | 21,0800 23,6555 | 9,49 10,64 |
| 20 | РН18-47-1 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз ЩПС С-7 | 100м2 | 2,25 | 18317,17 2351,43 | 1007,13 272,66 | 41214 | 5291 | 2266 613 | 43,8700 3,8545 | 98,71 8,67 |
| 21 | РН18-47-2 к=8 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 | 100м2 | 2,25 | 10736,50 420,22 | __-__ - | 24157 | 945 | __-__ - | 7,8400 - | 17,64 - |
| 22 | ЕН6-48-6 | Приготування цементно-піщаної суміші кількість: 225*0,05*1,1 | 100 м3 | 0,12375 | 114549,17 12503,74 | 4339,61 2530,13 | 14175 | 1547 | 537 313 | 253,7800 46,7625 | 31,41 5,79 |
| 23 | ЕН27-65-6 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,225 | 78254,10 60487,17 | 6073,65 1013,79 | 17607 | 13610 | 1367 228 | 1025,3800 16,4818 | 230,71 3,71 |
| 24 | С1426- 11789 варіант 1 | Плитка ФЕМ товщ.6 см кількість: 225х1,047 | м2 | 235,575 | 267,94 - | __-__ - | 63120 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 214022 | 36747 | 15033 4022 |  | 667,08 63,02 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 214022 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 162242 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 40769 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 21918 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 89,13 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 8437 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 235940 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 235940 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 214022 | 36747 | 15033 4022 |  | 667,08 63,02 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 214022 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 162242 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 40769 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 21918 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 89,13 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 8437 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 235940 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 235940 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 819,23 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 49206 |  |  |  |  |
| Склав Інженер-проектувальник_____________________________________Савчин Г.В. |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив ГІП_____________________________________Томчишин А.П. |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |